**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

**สารบัญ**

**เรื่อง**   **หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1. บทนำ 1

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 4

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 5

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 5

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01) 8

**แบบ ผด. ๐๑**

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02) 12

**ภาคผนวก**

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**บทนำ**

ตามที่ นางบุญมี จันคำวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และได้มีการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556 พร้อมรับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาดังนี้

**1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร**

การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลหันห้วยทราย พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.2 ยึดถือแนวทางประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมเสนอแนวคิดในการบริหาร

1.3 สนับสนุนแนวทาง ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทุกองค์กร เช่น หมอ ครู อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็ก คนชรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส.ตร. อกม.

1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ การจัดงานประเพณีของหมู่บ้าน

1.5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

/2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม…

**2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม**

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารระของคนในชุมชน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.3 ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

**3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม**

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษา เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา วัสดุ สื่อการเรียนการสอนทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์

3.3 จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ วันสำคัญทางศาสนา

**4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุภาพอนามัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้

/4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง…

4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

4.2 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

**5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ**

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนดังนี้

5.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

5.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

**6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

6.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

6.2 พัฒนาการคมนาคมภายในตำบล และการคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก

6.3 จัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภคบริโภค เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม

**7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งมีการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การนำกลับมา

/ใช้ใหม่...

ใช้ใหม่ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพื่อให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้นสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหามลพิษ รวมถึงการร่วมมือกันดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดทำสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ในที่ต่าง ๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานแผนพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการติดตามการดำเนินและการประเมินผล โดยจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

แบบ ผด. 01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

# **องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18 | 18.37 | 2688,000 | 12.77 | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | 18 | 18.37 | 2688,000 | 12.77 |  |

แบบ ผด. 01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**  2.1 แผนงานการศึกษา  2.2 แผนงานสาธารณสุข  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.4 แผนงานงบกลาง  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20  8  1  4  11 | 20.41  8.16  1.02  4.08  11.22 | 4,002,140  341,949  20,000  10,252,206  285,000 | 19.01  1.62  0.10  48.70  1.35 | กองการศึกษาฯ  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **44** | 44.89 | 14,900,884 | **70.78** |  |

แบบ ผด. 01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน เกษตร และการท่องเที่ยว**  3.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 4.08 | 100,00 | 0.47 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | 4.08 | 100,000 | 0.47 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  | 2.04 | 180,000 | 0.86 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | 2 | 2.04 | 180,000 | 0.86 |  |

แบบ ผด. 01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

# **องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน**  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 15 | 15.30 | 2,065,500 | 9.81 | กองช่าง |
| **รวม** | 15 | 15.30 | 2,065,500 | 9.81 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  6.1 แผนงานเกษตร  6.2แผนงานเคหะและชุมชน | 2  6 | 2.04  6.12 | 50,000  725,700 | 0.24  3.45 | กองช่าง |
| **รวม** | 8 | 8.17 | 775,700 | 3.69 |  |

แบบ ผด. 01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561**

# **องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา**  7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 7.14 | 340,000 | 1.62 | กองการศึกษา ฯ |
| **รวม** | **7** | 7.15 | 340,000 | 1.62 |  |
| **รวมทั้งหมด** | **98** | **100** | **21,050,084** | **100** |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.หันห้วยทราย  เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน จัดหาถุงยังชีพ การประกอบอาหาร ประกวด/แข่งขันมัดหมี่- ส้มตำ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 50,000 | ม.1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ประจำปี 2561 | 200,000 | อบต.  หันห้วยทราย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและประชุมประชาคมตำบลหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. | 15,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | 50,000 | อบต.หัน ห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Laser แผ่นกรองแสง อุปกรณ์เพิ่มเติม น้ำมัน แบตเตอรี่ถ้วย ชาม ฯลฯ | 712,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด, กองคลัง,  กองช่าง,  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มาใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | 30,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการแสดงความอาลัย  และกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช | 150,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 30,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อตู้น้ำเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อจัดซื้อตู้น้ำเย็น | 5,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.  หันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร.สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 595,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด,กองการศึกษา,กองช่าง,กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.  หันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร.สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 330,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด,ส่วนศึกษา,กองช่าง,กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยห้วยทราย | 400,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการ ดัดแปลง ต่อเติม ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบการ ดัดแปลง ต่อเติม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่ บอกทางฯลฯ | 150,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตั้งรับสัญญานดาวเทียม ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตั้งรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ | 70,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | 10,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือ คณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือ คณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ | 15,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละๆ  16,000 บาท | 16,000 | อบต.หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 182,000 | อบต.หันห้วยทราย  ศพด. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละๆ 16,000 บาท | 16,000 | อบต.หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลหันห้วยทราย | 909,440 | ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลหันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สนับสนุนอาหารกลางวัน | จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลหันห้วยทราย | 435,600 | ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็กในศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | 132,600 | ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภายในตำบลหันห้วยทราย | - เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภายในตำบลหันห้วยทราย | 1,360,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | - เพื่อเป็นค่าค่าใช้จ่าย โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ | - เพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 4 ชุดชุดละ 4,500 บาท | 18,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน | เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 5,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | จัดซื้อพัดลมติดผนัง | เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว | 12,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกรกหิน | - เพื่อจ้างเหมาถมดิน ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร | 299,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกรกหิน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองช่องแมว | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 10.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.32 ตารางเมตร | 150,00 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่องแมว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า | เพื่อโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ขนาดยาว 8.10 เมตร | 12,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่องแมว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันห้วยทราย | - เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร | 40,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกรกหิน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงศูนขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร | 180,00 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่องแมว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก (จัดซื้อสารกำจัดยุ่งลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน) | จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 71,500 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน) | เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน) | 30,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | จัดซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุขสุนัขบ้าพร้อมไซริงค์ สำหรับฉีดให้กับสุนัขและแมว | เพื่อจัดซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุขสุนัขบ้าพร้อมไซริงค์ สำหรับฉีดให้กับสุนัขและแมว | 20,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการกิจกรรม 5 ส  อบต.หันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส  อบต.หันห้วยทราย | 5,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการป้องกันโรคติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26 | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000 | ม.1-ม.9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 118,000 | อบต. หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | สนับสนุนการดำเนินงานของ  อสม. | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ  อสม. | 67,000 | ม.1-ม.9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 20,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | 100,206 | อบต. หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชราในเขตตำบล  หันห้วยทราย | 7,128,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตตำบลหันห้วยทราย | 3,000,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลหันห้วยทราย | 24,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการโครงการจัดทำแผนชุมชน | 10,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 15,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน | 20,000 | อบต.  หันห้วยทราย | อบต.  หันห้วยทราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในตำบล หันห้วยทราย | 50,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการสานฝันครอบครัวอบอุ่น | 20,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยสานสายใยผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยสานสายใยผู้สูงอายุ | 70,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 41 | โครงการอบรมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตกเกณฑ์ จปฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตกเกณฑ์ จปฐ. | 10,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต | 20,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน | 20,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 30,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน เกษตร และการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 30,000 | ศูนย์ถ่าย ทอดเทคโน โลยีฯ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3ศูนย์และโรงเรียนในพื้นที่ ตำบล  หันห้วยทราย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการน้อมนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการน้อมนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง | 30,000 | อบต.  หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน เกษตร และการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการน้ำคือชีวิต : ศาสตร์ราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการน้ำคือชีวิต : ศาสตร์ราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ | 20,000 | ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 80,000 | ตำบลหันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกทบทวน อปพร.  ตำบลหันห้วยทราย | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  ฝึกทบทวน อปพร. ตำบลหันห้วยทราย | 100,000 | อบต.หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร | 200,000 | บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.75 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 63.75 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร | 33,000 | บ้านหนองช่องแมว  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.55 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร | 167,000 | บ้านหนองช่องแมว  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร  ช่วงที่ 3 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 4 จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนลงดินถมถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม | 200,000 | บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เหล็ก Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน  จุดที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตารางเมตร |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการจุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร | 100,000 | บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า60.00 ตารางเมตร |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว520.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร | 100,000 | บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 | เพื่อจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง 1. ถมดินพื้นทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.70 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน | 95,000 | บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลุ่งจาน  หมู่ที่ 7 | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า484.00 ตารางเมตร | 200,000 | บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 | เพื่อจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว535.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,140.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร | 140,000 | บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 | เพื่อจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว415.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,0370.50 ตารางเมตร | 100,000 | บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนลงดินถมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.**30** เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.**40** เมตร จำนวน 8 ท่อนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า225.00 ตารางเมตร | 510,000 | อบต. ห้นห้วยทราย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า540.00 ตารางเมตรไหล่ทางดินถมข้างละ0.**50** เมตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.**40** เมตร จำนวน 8 ท่อน ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า78.00 ตารางเมตรไหล่ทางดินถมข้างละ0.**50** เมตร  ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตรตามแบบ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบำรุงและรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างได้แก่ ถนน สะพาน ท่อ ห้องน้ำฯลฯ ภายในตำบลหันห้วยทราย | 100,000 | อบต. ห้นห้วยทราย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลหันห้วยทราย | 100,000 | อบต. ห้นห้วยทราย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ | เพื่ออุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ขยายเขตไฟฟ้า ม.3,4,6,8,9  ติดตั้งไปส่องสว่างม.5,6,9 | 560,000 | ม.3,4,5,6,8,9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา | ค่าจัดกิจกรรมโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา | 30,000 | ตำบลหันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ | 20,000 | อบต. หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล | สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เก็บขนขยะภายในหมู่บ้านในตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการเก็บขนขยะภายในหมู่บ้านในตำบลหันห้วยทราย | 336,000 | ม1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ | 20,000 | อบต. หันห้วยทราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบริหารขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด) | 20,000 |  | สำนักงานงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน | 20,000 | ม1-9 | สำนักงานงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ขุดบ่อขยะมูลฝอยประจำตำบลหันห้วยทราย | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะมูลฝอยประจำตำบลหันห้วยทราย | 245,900 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อถังขยะแยกประเภท | เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน 44 ถัง | 63,800 | ม.1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประเพณี  วันเข้าพรรษา | ค่าจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และค่าจัดซื้อเครื่องไชยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตตำบลหันห้วยทราย | 30,000 | อำเภอประทายและตำบลหันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | 30,000 | ตำบลหันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมรำบวงสรวงย่าโม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมรำบวงสรวงย่าโม | 50,000 | อบต. หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 | | | พ.ศ.2561 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปฏิบัติธรรมตำบลหันห้วยทราย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมตำบลหันห้วยทราย | 30,000 | ตำบลหันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 50,000 | อบต. หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ , สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการงานของดีอำเภอประทาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการงานของดีอำเภอประทาย | 50,000 | อบต. หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อความสามัคคีของชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อความสามัคคีของชุมชน | 100,000 | อบต. หันห้วยทราย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |